| Projekttitel: | Erklärung von HTML-Grundlagen über einen Webauftritt |  |
| --- | --- | --- |
| Ausgangssituation / Problembeschreibung: | Ich möchte eine Möglichkeit haben mein Wissen über die Grundlagen von HTML durch eine Webseite darzustellen und weiterzugeben. |  |
| Projektgesamtziel: | Eine Webseite in der mehrere Html Komponenten, eine dazugehöriges Css-Sheet, Bilder, Downloads und Links übersichtlich abgebildet sind. Auserdem sollte die Webseite einen Überblick über die Thematik von HTML-Grundlagen geben. |  |
| Projektart: | Serverbasierende Webseite |  |
| Projektgruppe | Felix Gerber |  |
| Projektauftraggeber/in: | Francesco Lurati |  |
| Projektdauer: | Geplanter Beginn: 10.09.2021 Geplantes Ende: 29.10.2021 |  |
| Persönliche Ziele: | Darstellung von Grundlagen Weitergeben von Wissen durch eine Webseite Css besser verwenden können |  |
| Meilensteine: | Meilensteine:; Datum:. Projektantrag; 10.09.2021. Design fertig; 17.09.2021. Grundseiten HTML; 24.09.2021. Funktionelle Css Datei; 08.10.2021. Testing; 15.10.2021. Abgabe; 26.10.2021. |
| Projektressourcen: | Ressourcen:; Beschreibung:. Personal; 1 Personen. Entwicklungsumgebung; XAMPP / Atom. Programiersprachen; HTML / CSS. |
| Projektrisiken und -unsicherheiten: | Es sind keine Risiken zu erwarten, da der Zeitpuffer gross genug ist um jegliche Komplikationen, im Verhältnis zu den Kompetenzen, auszugleichen. |  |
| Unterschrift / Abnahme | Kunde: Francesco Lurati _________________________ | Projektleiter: Felix Gerber _________________________ |

https://coolors.co/264653-2a9d8f-e9c46a-f4a261-e76f51

https://coolors.co/000814-001d3d-003566-ffc300-ffd60a

Arbeitsschrittdokumentation:

- HTML Homepage erstellen

- Seite 1-5 erstellen

- CSS Grunddokument erstellen

- Text implementieren (HTML-anpassen)

- «Boxen» erstellen für einzelne Komponente

- Text formatieren (CSS-anpassen)

- Bilder/Code hinzufügen

- Links hinzufügen

- Fussleiste erstellen

- Textformatierung finalisieren

- Farbe und Schrift überprüfen